广科院校工会服务平台开发项目需求书

- 项目说明

开发内容：

| 序号 | 项目内容 | ★交货期 | 单位 | 数量 | 项目预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广科院校工会服务平台开发项目 | 合同签订生效后1个月内完成业务需求整理分析、系统的功能建设并投入实际试运行。（如因不可抗力因素，与需求方协商调整交货期） | 项目 | 1 | 3.3649 |

- 项目基本概况

本项目建设"广科院校工会服务平台"，面向全校教职工，依托学校现有WeLink办公平台与微信生态，构建涵盖管理后台、WeLink端和微信小程序端的多端一体化工会服务系统。平台对接学校数据中台同步教师信息，实现公告发布与管理、健步走活动全流程管理、微信运动步数同步与达标统计排行、互助保障申请与审核流转、违规累计与禁报控制、用户反馈处理等核心业务功能。教职工通过WeLink端参与活动、提交互助申请，通过微信小程序完成步数数据采集与同步，管理员通过后台完成配置、审核与数据导出，实现工会业务在线化、流程规范化、数据可追溯。

# 三、系统需求（可根据实际修改表格）

| 序号 | 功能模块 | 功能列表 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础平台与数据对接 | 后台模型设计 | 存储数据库模型和关系设计 |
|  |  | 后台接口设计 | 1.设计后端接口结构与交互边界。 2.明确后台端、WeLink端、微信端所需接口及返回字段。 3.统一接口命名、状态码、分页与数据提交方式。 |
| 2 | 基础平台与数据对接 | 教师数据中台同步 | 1.对接学校数据中台教师数据。 2.同步至会员用户体系，处理工号去重、姓名与手机号补全。 3.处理在职状态更新、无效教师禁用等逻辑。 |
|  |  | 基础参数与权限体系配置 | 1.配置活动校区、疾病类型、投票等级、违规阈值等基础字典。 2.完成一级/二级管理员权限与数据范围控制。 3.支撑后续活动、互助保障、风控规则落地。 |
|  |  | WeLink平台登录与JSAPI接入 | 1.对接WeLinkH5授权登录、授权码换登录态。 2.处理登录失效重试、登录态续期、异常提示。 3.接入JSAPI签名、定位等能力，支撑平台内免登和定位签到。 |
| 3 | 管理后台 | 首页与公告管理 | 1.支持首页统计、快捷入口与信息聚合。 2.支持公告新增、编辑、置顶、发布、列表和详情管理。 3.为用户端提供公告展示数据来源。 |
|  |  | 活动基础信息管理 | 1.配置活动标题、封面、简介、图文详情。 2.配置报名时间、活动时间、地点、人数上限、审核开关。 3.建立活动基础档案，支撑后续报名、签到、投票等流程。 |
|  |  | 报名审核与名单导出 | 1.支持教师报名后的审核通过与驳回。 2.支持按教师姓名、工号、校区等条件筛选报名名单。 3.支持报名名单导出汇总。 |
|  |  | 签到任务与现场核验规则 | 1.支持位置签到、拍照签到等任务配置。 2.支持签到次数、时间窗口、地点、经纬度、有效半径设置。 3.满足不同活动现场核验需求。 |
|  |  | 健步走规则与同步日志管理 | 1.配置日达标步数、最少达标天数等规则。 2.管理步数记录、同步日志、达标状态计算结果。 3.支撑长周期活动的数据统计与查询。 |
|  |  | 投票奖品与活动相册管理 | 1.配置投票标题、时间、每人投票数、是否允许修改。 2.配置奖项等级、奖品项及投票记录查看。 3.支持活动照片上传、分类展示和数量统计。 |
|  |  | 互助保障审核与材料流转 | 1.支持互助保障申请审核、退回、状态流转和日志查看。 2.支持模板下发、Excel回传、盖章文件上传管理。 3.支撑后台办理闭环和资料归档。 |
|  |  | 用户反馈与违规禁报管理 | 1.支持教师反馈查询、回复、处理状态跟踪。 2.支持未签到违规累计、超阈值禁报控制。 3.支持违规记录查询与管理。 |
| 4 | WeLink用户端 | 首页与公告展示 | 1.展示首页统计、快捷入口和公告摘要。 2.支持公告列表与公告详情查看。 |
|  |  | 活动参与与报名闭环 | 1.支持活动列表、活动详情、报名与取消报名。 2.展示报名审核状态、报名时间和活动状态。 3.支持我的报名记录查询。 |
|  |  | 签到、相册、投票与进度展示 | 1.支持活动签到、签到记录和健步走进度查看。 2.支持活动相册查看与奖品投票。 3.支持投票记录、状态结果及相关提示展示。 |
|  |  | 互助保障申请与进度查询 | 1.支持申请发起、出院记录上传、进度查询。 2.支持模板下载、Excel上传、盖章文件下载。 3.支持退回原因、流程日志等信息查看。 |
|  |  | 个人中心与反馈提交 | 1.支持个人中心信息展示。 2.支持我的反馈列表、反馈详情、新增反馈。 3.提供用户侧常用查询与状态提醒。 |
| 5 | 微信小程序端 | 绑定登录与用户态维护 | 1.支持工号加WeLink绑定手机号后6位校验。 2.支持首次绑定、登录态建立、用户信息获取。 3.处理登录异常提示与流程引导。 |
|  |  | 跑步记录授权与同步 | 1.对接微信运动授权数据。 2.完成登录code、加密步数数据解密和活动范围过滤。 3.支持步数新增/更新、达标状态回写和同步结果反馈。 |

# 四、其他要求

系统维护

项目自系统上线试运行之日起提供1年技术支持，年度累计投入维护工作量不低于10个工作日，主要涵盖系统运行bug修复、WeLink与微信小程序接口适配更新、数据中台同步异常排查及基础参数配置指导，工作日内及时响应处理各类问题，保障平台全年稳定运行。