遴选邀请

我校就“广东科学技术职业学院J5报告厅及休息室装修项目”的供应商进行遴选采购，欢迎符合资格要求的报价单位前来参加报价。

- 一、采购内容：

- 广东科学技术职业学院J5报告厅及休息室装修项目

- 二、报价单位资格要求

- 1、报价单位须为具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的合法有效的企业法人营业执照的机构；

- 2、报价单位须为“广东政府采购智慧云平台”电子卖场装修定点库内的单位。

- 3、本项目不接受联合体报价。

- 三、采购数量和预算

装修面积450平方米，预算532850.12元。

报价为包含税金、人工、运输、暂列金、绿色施工安全防护措施费等一切在内的总价费用的下浮率，清单详见《工程预算审批表》。

- 四、相关要求

- 1.标的提供的地点：广东科学技术职业学院珠海校区内

- 2.付款方式：根据考核后的工程款（进度款）按月支付，支付金额为当月工程进度的70%，供应商的工程量报表和计量支付证书经监理单位（如有）确认并报采购人审定后，按采购人审定额支付当期进度款。工程进度款累计支付最多不超过合同价款（不含暂列金额）的70%。余下款项待工程竣工结算完成后，扣除结算价的3%作为工程质量保修金和结清水电费等相关费用（如有）后付清。在工程保修期内，若出现质量问题，供应商又没履行保修责任的，采购人有权按价处置质量保修金。本工程的保修期两年，涉及防水部分为五年，保修期从工程竣工验收合格之日起计算。供应商只需报投标总价，无论是否报投标清单明细，结算均以招标控制价为计算基础，按中标费率折算（其中：暂列金、绿色施工安全防护措施费金额固定）。

- 3.验收要求：

- 验收方式：由采购人组织的项目验收小组进行验收。

- 验收标准：供应商提供的工程、货物或服务质量符合国家及行业强制标准，遴选文件要求、投标（响应）文件承诺及合同要求。

- 4.工程工期：63日历天。

- 5.履约保证金：不收取。

- 6.本项目中标后，按“广东政府采购智慧云平台”电子卖场定点议价下达订单，并按规定签订线上合同。

- 7.现场勘查时间为2024年12月10日（周二）下午3：00-5：00，联系人张老师，17707563317。

- 8.其他未列明的事项按“广东政府采购智慧云平台”规定执行。

- 五、遴选方法及时间

- 报价方法：投标人按现行广东省相关建筑工程定额和广东省、珠海市建设主管部门发布材料综合价等有关文件规定自报下浮率。自报下浮率须大于等于0且小于100%，如果采购人认为响应供应商的自报下浮率明显低于其他通过初步审查的供应商的下浮率，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，视为低于成本报价而响应无效。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，以及国家政策性调整带来的风险。

- 投标供应商于2024年12月12日前，把报价材料以电子版的方式发送到邮箱241886965@qq.com。邮件名称以“公司名称+J5装修”命名。

- 定标方式：合理低价法。当投标人的有效投标报价等于评标基准价时得满分（100分）；当投标人的有效投标报价偏离评标基准价时，每上偏离 1% 扣 1 分，每下偏离 1% 扣 1 分。投标报价得分 = 100 -(有效投标报价-基准价)÷基准价÷1%× 1。基准价=所有有效投标报价的算术平均值。

- 遴选时间：2024年12月13日(供应商无需上门），中标结果见我校官网信息。

- 业务联系人及联系方式：汪老师  0756-7796180。

广东科学技术职业学院

2024年12月03日

报价文件格式：

1.

报价书

- 致：广东科学技术职业学院

- 按照“广东科学技术职业学院J5报告厅及休息室装修项目”供应商遴选的邀请文件要求，我公司完全符合此次报价要求的条件，特向贵校提出报价申请，并带来了相关证明资料。我们保证所提供的资料是真实可靠的，且为提交的资料负有相应的法律责任。

- 在报价过程中，我们将严格按公告的规定，服从管理，听从指挥，不做违反国家法律法规的事，理解采购单位有权拒绝任何申请，而无需由采购单位承担任何责任。

- 报价单位名称（盖章）：

- 法定代表人（单位负责人或委托代理人）签名：

- 电    话：

- 申请书填写日期：        年        月        日

- 营业执照复印件（加盖公章）

- 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：广东科学技术职业学院

（姓名）同志，现任                 （企业或事业单位名称）的           （职务），为本单位法定代表人，特此证明。

附：

法定代表人性别：              年龄：

身份证号码：

营业执照号码：

单位盖章：

注：此处所述“法定代表人”须与报价人的“营业执照”上的内容一致。

附：法定代表人身份证复印件：

- 法定代表人授权委托书格式

致：广东科学技术职业学院

本授权书声明：我________（姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，现授权                 （单位名称）的              （授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加                    广东科学技术职业学院J5报告厅及休息室装修项目的报价活动。代理人在遴选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（签字）：_____________________________

被授权人（签字）：_______________________________

报价人名称：                           （加盖公章）

注：报价人法定代表人参加报价的无须提供该委托书。

附：被授权人的身份证复印件：

- 报价一览表格式

报价一览表

报价人名称：

| 下浮率 | 备注 |
| --- | --- |

注：

- 填写此表时，格式不得改变。

- 如果报价人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”一栏中说明。

注：报价为包含税金、人工、运输、暂列金、绿色施工安全防护措施费等一切在内的总价费用的下浮率。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在报价中而不予支付。报价不能高于报价上限，否则作无效报价处理。

报价人代表签字或盖章：

（盖公章）

报价人联系电话：                   （必须填写）

日期：      年     月